Projekt umowy

zawarta w dniu …....................2014r.w Jarczowie  pomiędzy  Gminą Jarczów ul. 3 Maja 24,

22 -  664 Jarczów  zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną  przez :

Zdzisława Wojnara   -Wójta Gminy Jarczów

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jarczów- Grażyny Murjas

a

zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez:

§1

W wyniku przeprowadzonego przetargu  nieograniczonego  w dniu ..............2014r. w Jarczowie Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:„Budowa Kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłoczonego z przepompownią ścieków w Jarczowie i przyłączami kanalizacyjnymi”

Zakres do realizacji:

- Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie przyłączy kanalizacyjnych odprowadzających ścieki bytowo-gospodarcze z 15 budynków na działkach 195, 196, 197/2, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207/1, 194, 210, 267 do komunalnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jarczów. Zakresem zakresem swym obejmuje przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur i kształtek kanalizacyjnych z PVC-U 1600x4,7mm), klasy S, SN8 (o łącznej długości 216,5 m), łączonych na kielichy uszczelniane pierścieniami (uszczelkami) gumowymi na odcinkach:

- - od istniejących ścian budynków na działkach 195, 197/2, 200, 201, 203, 204, 210;

- - od istniejących instalacji kanalizacyjnych wyprowadzonych z budynków do bezodpływowych zbiorników ścieków na działkach 196, 198, 202, 206, 207/1 (2 budynki), 194, 267. Projektuje się ręczne i mechaniczne prowadzenie robót ziemnych.  Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym "Przyłącza kanalizacyjne do budynków mieszkalnych w Jarczowie"

- Dokładne ilości wykonania sieci oraz pełny zakres rzeczowy określony jest w dokumentacji i przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 2

Przedmiot umowy:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia publicznego  zgodnie z: ofertą, dokumentacją projektową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz specyfikacją techniczną i oddania go zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

Wszystkie roboty zostaną wykonane własnym sumptem i staraniem przez wykonawcę

Zmiany:

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgodą zamawiającego.

Na wniosek wykonawcy, za zgodą zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt. W tym przypadku wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiającego.

W przypadku gdy z punktu widzenia zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych, zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

§ 3.

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na

podstawie oferty Wykonawcy. Wartość robót zgodnie z ceną ofertową wynosi kwotę brutto

(łącznie z podatkiem VAT) .......................... zł (słownie: ...............). Wynagrodzenie obejmuje

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

2.Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowego odbioru robót.

3.Należność za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy uregulowana zostanie przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy Nr ................................... w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

4.Załącznikiem do faktury będzie podpisane oświadczenie przez Wykonawcę i podwykonawców o braku zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec podwykonawców przy realizacji umowy wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie zapłaty (uwierzytelniona kopia polecenia przelewu).

5.Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek, za wyjątkiem kwoty

odpowiadającej sumie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców w odniesieniu, do

których Wykonawca nie przedłożył dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty.

Zobowiązania te ureguluje Zamawiający przez przekazanie ich bezpośrednio na rachunek podwykonawców.

6.Kwoty wypłacone przez Zamawiającego podwykonawcom zostaną potrącone z należności Wykonawcy.

7.Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8.Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

§ 4.

Podwykonawcy

1.Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej

zawarciem.

3.Umowa z podwykonawcą musi zawierać 1) zakres robót powierzonych podwykonawcy;

2) kwotę wynagrodzenia za roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu  robót wynikająca z oferty Wykonawcy;

3) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy;

4) warunki płatności – zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich

odbiorze a termin płatności faktury – w ciągu 30 dni od dnia przekazania faktury;

5.Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym

podwykonawcą.

6.Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 2 wymagają formy pisemnej i zgody

Zamawiającego.

7.Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót (podać nazwę podwykonawcy wraz z adresem, zakres robót i ich wartość):

....................................................................................................

...................................

....................

Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.

8.Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców

Odbiory:

Odbiór końcowy

1. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy prawa budowlanego, potwierdzonych przez zamawiającego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez zamawiającego. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli zamawiającego  oraz w obecności wykonawcy.

§ 5

Termin zakończenia robót:

Ustala się  termin  zakończenia całości  robót – do dnia 30.09.2014 r.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy: dokumentacji technicznej pozwolenia na budowę,  placu budowy – do 7 dni od daty podpisania  umowy.

2. Wykonawca na potrzeby budowy zamontuje licznik energii oraz  ponosił   będzie koszty z tym związane.

3. Wykonawca uzyska zezwolenia właściwego urzędu na czasowe zajęcie pasa drogowego, ulicy placu lub zieleńca publicznego jak również poniesie wszelkie opłaty z tym związane.

4. Wykonawca zobowiązany jest strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały okres realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

5. Wykonawca odpowiada wobec osób trzecich za szkody wobec osób trzecich związanych z realizacją inwestycji i zobowiązuje się zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go zamawiającemu w dniu odbioru.

7. Materiały do wykonania powyższych robót zapewnia Wykonawca.

8. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

9. Koszt, badań wody i innych towarzyszących  ponosi Wykonawca.

§ 7

1 Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi na roboty objęte niniejszą umową na okres 36 miesięcy od daty sporządzenia protokółu odbioru końcowego prac.

§ 8

1.Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego będą:

a)Tadeusz Mucha - kierownik referatu rozwoju gospodarczego UG Jarczów

b) …...............- Inspektor nadzoru inwestorskiego upr. bud nr …....................

2.Wykonawca ustanawia kierownika budowy –...........................................................

§ 9

Odstąpienie od umowy:

1.Odstąpienie od umowy przez zamawiającego:

Zamawiający może odstąpić od umowy:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może wyłącznie żądać należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy, wg czynników cenotwórczych zastosowanych w ofercie przetargowej,

- jeżeli Wykonawca, mimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego lub inspektora nadzoru, nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia,

- w razie odstąpienia od umowy strony sporządzają protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia, oraz uzgadniają sposób i zakres zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

2.Kary za odstąpienie od umowy

1.W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, Zamawiający zapłaci karę w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 umowy.

2.Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą w przypadku:

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości  10% wynagrodzenia określonego w §3 ust.1 umowy,

b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,2% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki,

c) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych protokolarnie, w wysokości  0,5% od wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki (licząc od dnia określonego jako termin usunięcia wad).

3. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania

uzupełniającego.

4. Niezależnie od kar zapisanych w umowie strony mogą dochodzić szkód wzajemnych na zasadach ogólnych K.C.

§ 10

Zmiana umowy:

1. Zmiana umowy na korzyść zamawiającego może być dokonana tylko za zgodą obu stron.

2. Nie dopuszczalna jest zmiana umowy na niekorzyść zamawiającego, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.  Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego, Ustawy – Prawo  zamówień publicznych oraz dokumentacji przetargowej zamawiającego.

§ 12

Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową  rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§14

Integralną częścią umowy jest oferta i specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

§ 15

Umowa została sporządzona w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:							    WYKONAWCA: