Jarczów, dnia 28 czerwca 2024 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający – Parafia p. w. św. Stanisława Bpa ul. Szkolna 4, 22-664 Jarczów  zaprasza do złożenia oferty na : „Renowacja i konserwacja zabytkowego drewnianego kościoła w Jarczowie”

Inwestycja, której dotyczy postepowanie dofinansowana jest z Rządowego Programu Ochrony Zabytków.

1.	Zamawiający Parafia p. w. św. Stanisława Bpa w Jarczowie  zaprasza do udziału w postępowaniu na: „Renowacja i konserwacja zabytkowego drewnianego kościoła w Jarczowie”

2.	Przedmiot zamówienia „Renowacja i konserwacja zabytkowego drewnianego kościoła
w Jarczowie”

Zakres robót budowlanych:

- opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie dokumentacji z WUOZ, uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac przy obiekcie zabytkowym,

- roboty przygotowawcze - zabezpieczenie i wydzielenie terenu budowy, montaż rusztowań

- rozebranie gontu przeznaczonego do wymiany,

- oczyszczenie drewnianych elementów więźby wraz z ich ewentualną naprawą i uzupełnieniem,

- impregnacja gontu przed montażem,

- impregnacja ogniochronna całości pokrycia,

- pokrycie połaci gontem,

- uprzątnięcie terenu budowy, utylizacja materiałów z rozbiórki.

Zakres prac został wyszczególniony w przedmiarze robót załączonym do zapytania ofertowego.

Całość dokumentacji została zamieszczona na stronie internetowej wraz z zapytaniem.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją, opisem prac, z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami BHP i ppoż.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca przedłoży informacje o materiałach przewidzianych do wbudowania i uzyska akceptacje Zamawiającego na ich wbudowanie.

Należy opracować szczegółowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr. 120 poz. 1126).

Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.

3.	Termin realizacji zamówienia: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4.	Okres gwarancji : Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty 	budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany z formularzu 	oferty. Zamawiający określa go na okres minimum 60 miesięcy  od dnia podpisania 	protokołu odbioru końcowego wykonania zadania. Zamawiającemu przysługują pełne 	uprawnienia z tytułu 	rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego 	w terminach tam określonych -niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

5.	Miejsce i termin złożenia oferty	Termin składania ofert: 30.07.2024 r. do godz. 9.00, na adres: – Parafia p. w. św. Stanisława Bpa ul. Szkolna 4, 22-664 Jarczów

6.	Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

1)	Najniższa cena - waga 100 %

7.	Termin otwarcia ofert: otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 30.07.2024 r. o godz. 10.00.

8.	Warunki płatności: : do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego po uprzednim odbiorze zadania i podpisaniu protokołu odbioru.

9.	Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Kinga Łuczak email; k.luczak@gmina-jarczow.pl, tel: 84-663-45-19.

10.	Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie,  - w języku polskim. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie na adres – Parafia p. w. św. Stanisława Bpa ul. Szkolna 4, 22-664 Jarczów   z dopiskiem „Renowacja i konserwacja zabytkowego drewnianego kościoła w Jarczowie””.

Warunki wymagane od Wykonawców:

- Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

-  Wykonawca przedłoży wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania  Parafii p. w. św. Stanisława Bpa
w Jarczowie do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych.

Zapraszam do złożenia oferty.

Oferta musi zawierać:

- Formularz ofertowy,

- Kosztorys ofertowy,

Proboszcz Parafii p. w. św. Stanisława Bpa

w Jarczowie

Ks. Tomasz Turek

W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:

- formularz ofertowy,

- projekt umowy,

- przedmiar robót

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

w związku z postępowaniem w trybie zapytania ofertowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej „RODO”, informuję, że:

Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jarczów ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów

Inspektor ochrony danych:

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@gmina-jarczow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Renowacja i konserwacja zabytkowego drewnianego kościoła w Jarczowie”   w procedurze wyboru wykonawcy (w celu zawarcia umowy) i dalej w związku z realizowaną umową 
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  i c RODO zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innymi aktami prawymi.

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

dane mogą zostać powierzone tzw. podmiotom przetwarzającym na podstawie odpowiednich umów, w szczególności podmioty zapewniające obsługę, utrzymanie, konserwację i rozwój systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przechowywane, przez okres wymagany przepisami prawa. 
Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa - obecnie 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto dane będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przez okres wymagany przepisami archiwalnymi wynikającymi 
z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Posiada Pan/Pani prawo:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania / uzupełnienia danych osobowych;

prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,

prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,

prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału 
w postępowaniu, jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu i zawarcie umowy.

Pozostałe informacje:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Informacje dodatkowe z art. 14 RODO –

Obowiązek informacyjny względem osób fizycznych, których dane są przekazane zamawiającemu 
i których dane pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu.

Źródło pozyskania danych oraz kategorie tych danych:

Może zdarzyć się, że przetwarzamy Pani/Pana dane pomimo, iż nie uzyskaliśmy ich bezpośrednio od Państwa wyjaśniamy, iż dane te zostały pozyskane od drugiej strony umowy (czyli podmiotu, z którym Pan/Pani współpracuje), która to wskazała Panią/Pana (np. w umowie) jako osobę uprawnioną do reprezentacji, kontaktu czy realizacji zamówienia.

Administrator danych może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych – dane zwykłe takie jak:  imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, inne podstawowe dane podane tylko w niezbędnym zakresie do zawarcia/realizacji umowy.”